УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дополнительная профессиональная

программа повышения квалификации

«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий, заочная с применением дистанционных технологий, очная.

Сроки реализации: 72 ак/часа.

| № п/п | Наименование тем, разделов дисциплины |
| --- | --- |
| 1 | Обзор глобальных дополнений и изменений к Методике 421/пр. (Обзор положений Методики 421/пр от 04.08.2020 в ред. Приказа 30/пр от 23.01.2025 и Методики № 571/пр от 14.07.2022) |
| 2 | Федеральная сметно-нормативная база в ценах на 1 января 2022 года. (ФСНБ-2022). Состав базы. Обзор основных изменений. Сравнение ФСНБ-2022 и СНБ-2001. |
| 3 | Структура прямых затрат при расчете смет РИМ. Определение сметных затрат на оплату труда (Методика определения сметных цен на затраты труда работников в строительстве №534/пр от 01.07.2022г.) Определение сметных затрат на эксплуатацию строительных машин (Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов №916/пр от 13.12.2021г.) |
| 4 | Стоимость материалов и оборудования. Конъюнктурный анализ цен. Пошаговая инструкция по проведению. Приоритет ответственности Заказчика. (Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование №904/пр от 26.10.2022г.). Новая выходная форма с 25.03.2025. |
| 5 | Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Обзор системы. Работа со Сплит-формой. |
| 6 | Составление смет ресурсно-индексным методом в программе «ГРАНД-Смета» на строительство, капитальный ремонт. Загрузка цен, автозагрузка, вспомогательные ненормируемые материалы. Правильное оформление титула. |
| 7 | Формирование Ведомости объемов работ для загрузки на экспертизу в XML формате. |
| 8 | Учет транспортных затрат при составлении смет ресурсно-индексным методом. Дополнительная перевозка. Выбор оптимального вида транспортного средства. Учет перевозки по разным типам дорожного покрытия. |
| 9 | Акты выполненных работ при расчете смет РИМ (форма КС-2, КС-3) |
| 10 | Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС) и проблемы его составления (ВЗиС, НДЗ, Резерв средств на НРиЗ, НДС 22% и другое). |
| 11 | Расчет Начальной максимальной цены контракта (НМЦК). Обзор и анализ основных изменений. |
| 12 | Смета контракта, проект сметы контракта. Акт выполненных работ по смете контракта. Практические кейсы. |
| 13 | Эффективные приёмы работы в программе «ГРАНД-Смета» |
| 14 | Итоговая аттестация |
|  | Консультирование и ответы на вопросы |